**Afspraken nav Reflectie**

* Scrummaster wordt ook TrelloMaster. Controleert of het compleet en juist is en spreekt betreffende teamgenoot erop aan als het aangevuld moet worden.
* We gaan in Trello de deliverables goed afbakenen om te voorkomen dat we tijd kwijt zijn aan “bonus” taken.
* We gaan ieder de eigen Klasse vullen volgens de requirements. De klasse Group vullen we als groep **nadat** we de eigen Klassen gedaan hebben.
* Meer thuiswerken is mogelijk. Bespreken in de planningmeeting op maandag 30-10 welke (mid)dagen je thuis wilt werken. Altijd in overleg.
* Elke dag standup om 11:00, en als er een workshop is de standup om 13:00.
* Als je Git pushed vanuit huis altijd in teams uitleggen wat je gepushed hebt, zodat we weten wat we pullen.
* We maken de DAO voor de eigen Klasse af voor 30-10.
* We lezen ons in voor de planningsmeeting van 30-10.
* We maken eigen testlaunchers aan in een package van je eigen Klasse bv package tempUser